工事履行報告書

| 工 事 名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  |
| 日 付 | 令和 年 月 日 作成 |  |  |
| 月別の進捗状況 | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 | 実施工程 ％ | 備考 |
| （記載欄） |  |  |  |

|  | 総 括 監督員 | 主 任 監督員 |
| --- | --- | --- |

進捗状況写真 添付欄

進捗状況写真 添付欄

工事履行報告書

記　入　例

| 工 事 名 | ○ ○ 準幹線 ○ ○ 工事（１工区） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 期 | 平成１４年５月１日～平成１５年３月２５日 |  |  |
| 日 付 | 平成 １５年 ２月 ２５日作成 |  |  |
| 月別の進捗状況 | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 | 実施工程 ％ | 備考 |
| １４年 ５月 | ３ | ２、２ |  |
| ６月 | １１ | ９、１ |  |
| ７月 | １９ | １７、４ |  |
| ８月 | ２７ | ２４、７ |  |
| ９月 | ４２ | ３８、７ |  |
| １０月 | ５８（５５） | ５４、９ | 工程変更 |
| １１月 | ７３（６９） | ６９、４ |  |
| １２月 | ８２（７９） | ７８、３ |  |
| １５年 １月 | ９０（８８） | ８８、５ |  |
| ２月 | ９６（９６） | ９６、２ |  |
| （記載欄） |  |  |  |

|  |  | 総 括 監督員 | 主 任 監督員 |
| --- | --- | --- | --- |